许昌市污水处理建设项目建设与运营情况

专项审计调查结果

(二○一三年十二月十三日公告）

2013年第3号

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2013年4月，许昌市审计局对许昌市污水处理建设项目的建设与运营情况进行了专项审计调查。

一、基本情况

许昌市城市污水处理工程位于许昌市学院南路与瑞贝卡大道交叉口学院南路66号，项目占地255.575亩，其中一期工程共占地158.16亩，征用土地97.415亩作为污泥堆放场地。2000年12月，一期工程建成通水，正式投产运行。二期工程在一期工程征地范围内扩建，2009年6月建成投入运行。截至竣工决算报告日，污水处理一、二期工程实际完成投资22745.29万元，实际处理能力为每天12.7万吨污水。

审计调查结果表明：许昌市人民政府高度重视污水处理工程的建设和运营管理工作，不断加大运营经费的投入，逐步完善配套城市排污管网，为项目的顺利运营提供了有力保障。许昌瑞贝卡污水净化分公司明确责任，完善制度，以“提升污水处理能力，确保安全稳定运行”为宗旨，努力加强对污水处理设备的保养与维护工作，确保了污水处理厂各项设备安全稳定运行。一是运营效率较高。2010至2012年，3年间共处理污水137689673吨，年均污水处理达45896557.67吨；共削减COD（化学需氧量）34500吨、氨氮3621吨、SS（悬浮物总颗粒）为40478吨，年均削减量分别为11500吨、1207吨、13492.67吨，出水水质优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A排放，2010年出水达标率为100%，2011年出水达标率为100%，2012年出水达标率为100%；二是管理机制基本完善。许昌市人民政府制定了《许昌市城市污水处理费征收使用管理办法》，并成立了许昌市污水处理费征收中心具体负责城区排水管理和污水处理费征收管理，及时收取污水处理费。市财政局对污水处理费管理实行了收支两条线，设立了预算外财政专户管理。

二、审计调查发现的主要问题

（一）建设管理方面，污水处理二期工程建设工程设计合同通过优选方式确定，未进行公开招标。

（二）财务核算管理方面，2006年8月改制以前挂账往来款项2646885.83元长期未清理。

（三）污水处理费收取使用方面，许昌县老城区用水征收的污水处理费4825382.59元未及时上缴。

三、审计建议

针对审计调查发现的问题，市审计局建议：一是尽快实施老城区背街小巷雨污分流，扩大污水收集范围，切实提高收水率，有效发挥污水处理项目效能；二是市县两级财政理顺污水处理费征收机制，确保许昌县老城区用水收取的污水处理费征收到位，专项用于市财政污水处理补贴支出。